**В 2023 году** в рамках реализации федеральной программы по капитальному ремонту школ **«Модернизация школьных систем образования»** на 2023 г. идет капитальный ремонт (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских) МБОУ «СОШ № 13» – 32 996 000,00 руб., из них:

- на капитальный ремонт (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских) МБОУ «СОШ № 13» выделено денежных средств в размере 15 094 000,00 руб., а также на оборудование в размере 17 902 000,00 руб.

Работы по капитальному ремонту (замена оконных блоков в нежилых зданиях школы, мастерских) МБОУ «СОШ № 13» запланированы в весенний период (с 13.03.2023г. по 16.05.2023г.), в связи с чем, размещение обучающихся в другие общеобразовательные организации города не запланировано.